МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛГОГРАДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ

# КУРСОВАЯ РАБОТА   НА ТЕМУ:

“Техническое задание

на разработку системы

УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ”

### Выполнила

Студент Мухина Е.В.

Группы Э-253

Проверил

ВОЛГОГРАД, 2001г.

Система

Управление персоналом

Техническое задание

Листов 20

- СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	5

Назначение системы	5

Цели создания системы	5

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ	6

Общие положения	6

Формирование и ведение штатного расписания	6

Учет персонала	6

Учет использования рабочего времени	7

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	9

Требования к системе в целом	9

Требования к надежности	10

Требования к составу выходных форм	10

Требования к функциям	10

Комплекс задач «Ведение штатного расписания»	10

Комплекс задач «Учет кадров»	11

Требования к видам обеспечения	13

Информационное обеспечение	13

Прикладное программное обеспечение	14

Техническое обеспечение	14

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА	15

Состав и содержание работ по созданию системы	15

Порядок контроля и приемки системы	16

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	18

Перечень принятых обозначений	19

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Техническое задание (ТЗ) определяет требования и порядок создания системы «Управление персоналом» (далее по тексту – система УП) для Волгоградского государственного технического университета.

Разработчиками системы является кафедра “Информационные системы в экономике” Экономического факультета. Разработчиками отдельных задач системы могут быть и другие кафедры факультета ЭВТ..

- Заказчиком системы является ректорат Волгоградского государственного технического университета.

Сроки разработки системы приведены в разделе  “Состав и содержание работ по созданию системы”.

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы приведены в разделе “Порядок контроля и приемки системы”. Приемка системы производится после проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации данной системы на одном из факультетов Волгоградского государственного технического университета, выбранном комиссией, назначенной распоряжением  ректора. Система должна внедряться в других факультетах университета путем тиражирования эталонного программного обеспечения, реализующего функции данной системы. Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в процессе создания. Согласование и утверждение дополнений к ТЗ проводится в установленном порядке.

# НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ  СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## Назначение системы

Система УП предназначена для автоматизации следующих видов деятельности:

- формирование и ведение штатного расписания;

- учет персонала;

- учет использования рабочего времени.

Система УП должна быть типовой по организационным, функциональным, технологическим, информационным решениям и не должна зависеть от уровня подразделения, для которого она предназначена.

## Цели создания системы

Целями создания системы являются:

- комплексная автоматизация контрольных и учетных функций административной деятельности подразделений университета, занимающихся работой с персоналом;

- создание единой информационной базы коллективного пользования на уровне Волгоградского государственного технического университета.;

- обеспечение технологичности тиражирования, внедрения и сопровождения программного обеспечения системы.

Создание и внедрение  типовой системы УП  позволит сократить затраты времени отдела кадров и бухгалтерии . Внедрение типовой системы УП в Волгоградском государственном техническом университете. исключит получение ректоратом от факультетов некорректной отчетной и статистической информации.

# ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

# Общие положения

Объектом автоматизации по данному Техническому заданию являются процессы деятельности структурных подразделений Волгоградского государственного технического университета., связанные с ведением штатного расписания, кадрового учета и учета рабочего времени работников. Правовой основой осуществления указанных видов деятельности являются законодательство Российской Федерации (РФ), нормативные акты Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, нормативные акты соответствующих министерств и ведомств РФ.

## Формирование и ведение штатного расписания

Штатное расписание (изменение штатного расписания) составляется по каждому подразделению, входящему в состав Волгоградского государственного технического университета, и утверждается руководителем структурного подразделения. Основой для составления штатного расписания является нормативный документ Волгоградского государственного технического университета «Схема должностных окладов работников структурного подразделения». Штатное расписание подразделения содержит перечень всех открытых должностей, количество штатных единиц по каждой должности, размер должностного оклада и размер надбавки (надбавок) в рублях.

Процессы ведения штатного расписания заключаются в выполнении работниками действий по составлению штатного расписания в рамках действующей схемы должностных окладов путем подготовки и утверждения проектов перечня изменений штатного расписания.

Инициатором изменений штатного расписания является ректорат. Изменения штатного расписания осуществляются в пределах штатной численности и фонда заработной платы, определенной Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.

## Учет персонала

Работники структурного подразделения Волгоградского государственного технического университета, осуществляющие учет персонала выполняют следующие функции:

- ведение личных дел и личных карточек работников;

- учет военнообязанных;

- учет претендентов на вакантные должности;

- перевод претендентов в штат;

- учет обучения персонала

- составление приказов и распоряжений по кадрам структурного подразделения;

- ведение листков временной нетрудоспособности;

- расчет стажа работы каждого работника;

- ведение графика отпусков и контроль его исполнения;

- составление отчетов по кадрам структурного подразделения для представления в ректорат.

Правовой основой деятельности службы кадрового учета является «Кодекс законов о труде Российской Федерации», нормативные акты Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации по кадровому учету, а также нормативные акты по организации и ведению делопроизводства в подразделениях Волгоградского государственного технического университета.Все действия, связанные с приемом на работу и перемещением кадров, выполняются в рамках действующего штатного расписания подразделения.

## Учет использования рабочего времени

Функция учета использования рабочего времени осуществляется путем ежемесячного составления в подразделениях, входящих в состав Волгоградского государственного технического университета, табелей учета рабочего времени, в которых по каждому работнику за каждый рабочий день месяца указывается количество отработанных часов, дни нахождения в отпуске, дни отдыха, дни отсутствия на работе по временной нетрудоспособности и т.д. Табель учета рабочего времени подписывается руководителем подразделения и передается в службу учета кадров, которая сверяет сведения, содержащиеся в табеле, с приказами и распоряжениями по кадрам за отчетный месяц. После внесения необходимых исправлений, табель передается в подразделение по начислению заработной платы для использования в расчете заработной платы работнику за месяц.

# ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

## Требования к системе в целом

Система УП должна включать в себя комплекс задач «Ведение штатного расписания» и комплекс задач «Учет кадров. Комплекс задач «Формирование и ведение штатного расписания» - предназначен для автоматизации функций ведения штатного расписания, составления перечней изменений штатного расписания, ведения нормативно-справочной информации по схемам должностных окладов, наименованиям должностей и др. Комплекс задач «Учет кадров» -  предназначен для автоматизации функций, связанных с ведением данных о работниках, подготовкой приказов и распоряжений по кадрам, учета использования рабочего времени.

Система должна быть реализована в виде автоматизированных рабочих мест (АРМ), входящих в состав локальной вычислительной сети (ЛВС), позволяющих выполнять функции, возложенные на соответствующие подразделения Волгоградского государственного технического университета, а также иметь возможность динамически распределять функции между автоматизированными рабочими местами и регламентировать доступ к данным, хранящимся в базе данных.

Система «Управление персоналом» должна иметь возможность обмена данными с системой «Начисление заработной платы», создания своей справочной информации и контроля вводимой информации на основе централизованно распространяемой в рамках Волгоградского государственного технического университета нормативно-справочной информации. В системе должна быть предусмотрена процедура подготовки и передачи отчетной и статистической информации в ректорат в соответствии с действующими правилами.

Автоматизированное рабочее место пользователя должно обеспечивать выполнение функций, назначенных администрацией конкретному сотруднику.

Система УП должна функционировать в режиме реального времени. При разработке системы необходимо предусмотреть возможность ее функционирования в архитектуре клиент-сервер или файл-сервер в случае больших объемов обрабатываемой информации, а также на локальном персональном компьютере в целях избежания высоких финансовых затрат на приобретение системно-технических средств для подразделений Волгоградского государственного технического университета, где объем обрабатываемой информации и количество пользователей невелики.

## Требования к надежности

Для обеспечения надежного функционирования системы и обеспечения сохранности информации при авариях необходимо обеспечить ежедневное резервное копирование информации базы данных.

## Требования к составу выходных форм

Система должна обеспечивать формирование следующих выходных форм:

Выходные формы по задаче «Ведение штатного расписания»

СХЕМА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИError: Reference source not found

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ

Выходные формы по задаче «Учет кадров»

СПИСОЧНО-ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ НА РАБОТУ РАБОТНИКОВ

СПИСОК УВОЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ

ПРИКАЗ «О ПРИЕМЕ»

ПРИКАЗ «О НАПРАВЛЕНИИ НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

ПРИКАЗ «О ПЕРЕВОДЕ»

ПРИКАЗ «ОБ УВОЛЬНЕНИИ»

ПРИКАЗ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВКИ ЗА НАУЧНОЕ ЗВАНИЕ»

ПРИКАЗ «О СНЯТИИ НАДБАВКИ»

ПРИКАЗ «ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКОВ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ»

ПРИКАЗ «О НАЛОЖЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ»

ПРИКАЗ «О СНЯТИИ ВЗЫСКАНИЯ»

ПРИКАЗ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДНЕЙ САМОПОДГОТОВКИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ «О ВОЗЛОЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ»

## Требования к функциям

Автоматизации в системе УП подлежат следующие задачи и комплексы задач:

- комплекс задач «Формирование и ведение штатного расписания»;

- Комплекс задач «Учет кадров».

### Комплекс задач «Ведение штатного расписания»

Комплекс задач «Ведение штатного расписания» должен обеспечивать решение следующих задач:

- «Формирование и ведение справочной информации»;

- «Формирование проектов штатного расписания и ведение штатного расписания»;

- «Формирование данных в вышестоящие организации»

.

| Комплекс задач | Задачи | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1. Формирование и ведение штатного расписания | Формирование и ведение справочной информации | - ввод, редактирование, удаление, поиск, сортировка записей в справочниках; - прием изменений нормативно-справочной информации от вышестоящей организации; - печать справочников. |
|  | Формирование проектов штатного расписания, ввод в действие и ведение штатного расписания | - ведение проектов организационной структуры; - ведение схем должностных окладов; - формирование перечней изменений в штатном расписании; - проведение перечней изменений по штатному расписанию; - аннулирование перечней изменений в штатном расписании; - формирование и печать выходных форм (документов). |
|  | Формирование данных в вышестоящие организации | - формирование файла, содержащего штатное расписание или перечень его изменений, для передачи его в ректорат; - формирование файла с другими отчетными данными для министерства общего и профессионального образования России. |

### Комплекс задач «Учет кадров»

Комплекс задач  «Учет кадров» должен обеспечивать решение следующих задач:

- «Формирование и ведение справочной информации»;

- «Формирование приказов»;

- «Учет данных о сотрудниках»;

- «Табельный учет»;

- «Формирование данных в пенсионный фонд»;

- «Формирование данных в ректорат»;

- «Формирование данных для расчета зарплаты».

| Комплекс задач | Задачи | Функции |
| --- | --- | --- |
| 2. Учет кадров | Формирование и ведение справочной информации | - ввод, редактирование, удаление, поиск, сортировка записей в справочниках; - печать справочников. |
|  | Формирование приказов | - оформление приказов или распоряжений; - проведение приказа или распоряжения; - формирование шаблонов приказов или распоряжений; - формирование выходной формы приказа или распоряжения. |
|  | Учет данных о сотрудниках | - ведение карточек сотрудников - ведение личных карточек; - ведение личных дел; - объединение нескольких личных дел в одно (при повторном поступлении на работу); - принятие на одну должность нескольких работников (при временном освобождении должности); - учет пенсионеров; - учет военнообязанных; - ведение листов временной нетрудоспособности; - расчет стажа; - ведение графика отпусков; - учет претендентов на вакантные должности; - перевод претендентов в штат; - Учет обучения персонала - формирование кадровых справок и информативных списков. |
|  | Табельный учет | - табельный учет в отделах или в отделе кадров, контроль отдела кадров |
|  | Формирование данных для системы «Заработная плата» | - приказов и распоряжений, влияющих на оплату труда; - листов временной нетрудоспособности; - сведений о стаже; - сведений, необходимых для формирования обязательной отчетности. |
|  | Формирование данных в пенсионный фонд | - формирование файла на магнитном носителе; - формирование отчета. |
|  | Формирование данных в вышестоящие организации | - формирование файла, с свединиями по учету кадров для передачи его в ректорат; - формирование файла с другими отчетными данными для министерства общего и профессионального образования России |

Сведения, учетные данные персонала и данные, подготавливаемые для пенсионного фонда, содержащие адреса сотрудников, являются сведениями ограниченного распространения с грифом «ДСП».

## Требования к видам обеспечения

### Информационное обеспечение

Основу информационного обеспечения составляет информационная база, обеспечивающая хранение и обработку данных. Состав информационной базы определяется функциями системы и услугами, которые она предоставляет своим пользователям, а также обеспечением взаимодействия системы УП с другими автоматизированными системами. Структура информационной базы данных должна обеспечивать возможность расширения функций системы, не требующих изменения структуры обрабатываемых данных, без реорганизации базы данных. В качестве базы данных система должна использовать:

- при обработке большого объема информации и наличии компьютерной сети с мощным сервером и рабочими станциями (с процессором типа Pentium) - СУБД MS SQL или ORACLE в архитектуре клиент-сервер;

- при обработке небольшого объема информации и наличии компьютерной сети с недостаточно мощным сервером и рабочими станциями (с процессором типа 486) - DBF - файлы в архитектуре файл-сервер;

- при обработке небольшого объема информации и отсутствии компьютерной сети DBF-файлы с возможностью установки системы на локальных персональных компьютерах.

Информационная база данных должна состоять:

- из справочников, ведение которых осуществляется централизованно Банком России и обновление которых осуществляется посредством рассылки изменений по каналам связи;

- справочников, ведение которых осуществляется посредством программного обеспечения системы УП сотрудниками, эксплуатирующими систему;

- настроечных таблиц для работы системы в конкретных условиях, начальная загрузка которых осуществляется вместе с установкой системы, и информация в которых может корректироваться администратором системы;

- таблиц текущей и хранимой информации, доступ к которым осуществляется только посредством программного обеспечения системы с установленными правами пользователей.

Обмен информацией между комплексами задач, входящими в состав системы УП, а также другими системами должен осуществляться в соответствии с функциями, возложенными на систему УП, ее комплексы задач с помощью файлов или таблиц базы данных, структура которых должна быть приведена в документе «Описание постановки комплекса задач».

### Прикладное программное обеспечение

Прикладное программное обеспечение системы УП должно функционировать в среде MS Windows NT 4.0 или Windows 95 или выше.

Прикладное программное обеспечение должно обеспечивать:

- визуализацию информации;

- ввод/вывод данных;

- контроль данных;

- проведение необходимых вычислений.

В качестве средств разработки приложений должны использоваться объектно-ориентированные языки программирования.

### Техническое обеспечение

В состав технических средств системы УП, разработанной в архитектуре клиент-сервер или файл-сервер (сетевая версия), как минимум должны входить:

- файл сервер, принт-сервер и, в случае использования СУБД MS SQL или ORACLE, сервер базы данных;

- рабочие станции;

- сетевое оборудование;

- лазерный принтер формата А4;

В качестве сервера должна использоваться вычислительная техника типа IBM PC с процессором Pentium-100 или более производительным. Оперативная память сервера – не менее 64 Мб, дисковое пространство – от 1Гб до 8Гб (в зависимости от объема данных), монитор с установленным разрешением не менее 800х600 пикселов, манипулятор «мышь», привод для чтения CD-ROM, устройство для резервного копирования. Операционная система Windows NT Server 4.0. Мощность сервера зависит от количества пользователей, подключенных к базе данных. Минимальные характеристики даны при подключении 10 пользователей.

Выбор рабочих станций зависит от объема обрабатываемой информации. При обработке больших объемов и установке локальной вычислительной сети, с использованием в качестве сервера баз данных SQL–сервера или Oracle–сервера, в качестве рабочих станций должна использоваться вычислительная техника типа IBM PC AT с процессором Pentium-100 или более производительным; оперативная память рабочей станции – не менее 32 Мб, дисковое пространство – минимум 500 Мб, цветной монитор с установленным разрешением не менее 800х600 пикселов и количеством цветов 256, манипулятор «мышь»; операционная система Windows NT Workstation 4.0 или Windows 95 или более поздние версии. При использовании в качестве базы данных DBF - файлов, как в сетевой, так и в локальной версии системы в качестве рабочих станций можно использовать компьютеры с процессором типа 486 с такими же характеристиками.

Технические средства должны обеспечивать выполнение следующих требований:

- количество пользователей, одновременно работающих с базой данных, – от 3 до 50 в зависимости от величины организации;

- хранение базы данных объемом от 250 Мб до 4 Гб, который определяется, исходя из следующих условий: количество сотрудников от 300 до 1500, время хранения данных в базе данных – 3 года;

- взаимодействие сервера и рабочих мест реализуется на основе локальной вычислительной сети.

# ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

## Состав и содержание работ по созданию системы

Проведение работ по созданию системы УП должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 34.601-90. Работы по созданию системы выполняются в следующей последовательности:

- разработка комплекса задач «Ведение штатного расписания»;

- разработка комплекса задач «Учет кадров».

План по разработке системы УП приведен в табл. 1.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование работы | Начало работ | Окончание работ | Исполнитель | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технорабочее проектирование | 01.05.2001 | 31.08.2002 |  |  |
| 1.1. | Разработка и согласование схемы функциональной структуры, постановок комплексов задач и перечней выходных сигналов (документов) | 01.05.2001 | 31.09.2001 | Ректорат Отдел кадров бухгалтерия | Документы «Схема функциональной структуры» «Описание постановки комплекса задач с перечнем выходных (сигналов) документов» |
| 1.2. | Разработка ПО и пользовательской документации | 01.10.2001 | 31.08.2002 | Кафедра Информационные системы | ПО, проекты пользовательской документации |
| 2 | Ввод в действие системы УП | 01.09.2002 | 31.12.2002 |  |  |
| 2.1. | Проведение опытной эксплуатации | 01.09.2002 | 31.11.2002 | Отдел кадров бухгалтерия Кафедра Информационные системы | Журнал проведения опытной эксплуатации, акт завершения опытной эксплуатации |
| 2.3. | Приемка системы УП в постоянную эксплуатацию | 01.12.2002 | 31.12.2002 | Ректорат Кафедра Информационные системы | ПО, эксплуатационная документация, программа и методика приемочных испытаний, акт и протокол проведения приемочных испытаний |

Для разработки системы должен быть разработан и утвержден план-график выполнения работ по проектированию и внедрению системы.

## Порядок контроля и приемки системы

Система УП может приниматься по всем задачам сразу или по комплексам задач или задачам по мере их создания. Система или комплексы задач должны пройти следующие основные виды испытаний:

- предварительные испытания;

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания.

6.2. Предварительные испытания проводятся на основании распоряжения о создании комиссии для проведения предварительных испытаний.

Предварительные испытания проводятся на контрольных данных на стенде имитационного моделирования в подразделении разработчика в присутствии комиссии в соответствии с документом «Программа и методика предварительных испытаний».

В состав комиссии должны входить представители ректората, отдела кадров и бухгалтерии. Проверяется работоспособность программного обеспечения и соответствие выполняемых функций системы требованиям документа «Техническое задание». Заканчиваются предварительные испытания оформлением акта приемки в опытную эксплуатацию.

Опытная эксплуатация проводится на основании распоряжения о проведении опытной эксплуатации, которое определяет объект или несколько объектов, на которых будет проведена опытная эксплуатация, и сроки проведения опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация проводится с целью проверки технологичности реализованного процесса, проверки функционирования системы в целом и отдельных рабочих мест, способности к взаимодействию с другими системами, правильности выполнения поставленных задач и реализованных функций, подготовки персонала к работе в новой системе.

Опытная эксплуатация должна проводиться на полном объеме реальных данных, загрузка которых производится из существующей системы, либо вводится вручную посредством разработанного в системе интерфейса. В процессе опытной эксплуатации должен вестись журнал, в котором будут фиксироваться результаты выполненных работ, замечания по работе программного обеспечения и предложения по изменению работы программного обеспечения.

В процессе опытной эксплуатации разработчики проводят доработку программного обеспечения по полученным замечаниям и предложениям, утверждают технорабочую документацию.

Результаты опытной эксплуатации отражаются в Акте о завершении опытной эксплуатации.

Решение о вводе системы в постоянную эксплуатацию принимает комиссия, назначаемая распоряжением о проведении приемочных испытаний.

В комиссию должны входить представители ректората, отдела кадров и бухгалтерии. Комиссии предъявляется доработанное по результатам опытной эксплуатации ПО (программы и документация).

Комиссия проверяет полноту выполненных доработок, комплектность и качество технорабочей документации.

На основании анализа выполненных работ и журнала проведения опытной эксплуатации, комиссия принимает решение о принятии системы в постоянную эксплуатацию.

# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документация системы УП  должна включать:

- рабочую документацию (на систему в целом, достаточную для ввода в действие, функционирования и обеспечения работоспособности  системы);

- эксплуатационную документацию, предназначенную для использования при эксплуатации системы.

Состав и содержание документации должны соответствовать требованиям Волгоградского государственного технического университета  и нормативно-технических документов (комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы и единой системы программной документации).

Перечень документов подлежащих разработке на систему УП:

- Схема функциональной структуры;

- Описание организации информационной базы;

- Руководство по организации сопровождения;

- Программа и методика испытаний;

- Описание применения.

Перечень документов подлежащих разработке по каждому комплексу задач, входящих в систему УП:

- Описание постановки комплекса задач c перечнем выходных (документов);

- Описание технологического процесса обработки данных;

- Руководство пользователя;

- Руководство программиста.

При вводе системы в эксплуатацию разрабатывается Программа и методика проведения испытаний, в которой определяется конкретный перечень документации, предъявляемый на испытаниях. В случае тиражирования системы в регионы, перед внедрением системы разрабатывается документ «Схема структурная комплекса технических средств», включающий раздел «Описание мер информационной безопасности».

Перечень принятых обозначений

| АРМ | -автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| БД | - база данных |
| КЗ | - комплекс задач; |
| ЛВС | - локальная вычислительная сеть |
| НСД | - несанкционированный доступ |
| ОС | - операционная система |
| ПК | - программный комплекс |
| ПО | - программное обеспечение |
| СУБД | - система управления базой данных |
| ТЗ | - техническое задание |
| УП | - система «Управления персоналом» |